# 開発・事業ロードマップ

## 📅 全体タイムライン

Year 1 (2026)      Year 2 (2027)      Year 3 (2028)      Year 4-5 (2029-2030)
├──────────┤       ├──────────┤       ├──────────┤       ├──────────────┤
プロトタイプ         パイロット          スケール            全国展開
 開発・検証          展開・改善          アップ              ・拡大

## Year 1: プロトタイプ開発・検証期（2026年）

### Q1（1-3月）: プロジェクト立ち上げ

#### ビジネス面

□ ビジネスプラン精緻化
  - 市場調査の実施
  - 競合分析の深掘り
  - 収益モデルの検証

□ チーム組成
  - 創業メンバー確定（3-5名）
  - ハードウェアエンジニア採用
  - ソフトウェアエンジニア採用
  - 事業開発担当採用

□ 法人設立
  - 会社登記
  - 事業計画書作成
  - 知的財産戦略策定

#### 技術面

□ 技術調査
  - ロボット技術の評価
  - 通信技術の検証
  - AIアシスト機能の調査

□ アーキテクチャ設計
  - システム全体設計
  - ハードウェア基本設計
  - ソフトウェア基本設計

#### パートナーシップ

□ 技術パートナー探索
  - ロボットメーカー
  - 通信事業者
  - AI開発企業

□ 支援団体との連携
  - ALS協会
  - 障がい者支援NPO
  - 就労支援機関

#### 資金調達

□ シードラウンド開始
  - 目標: 5,000万円
  - エンジェル投資家
  - ソーシャルインパクト投資
  - アクセラレータープログラム応募

#### マイルストーン

✓ 法人設立完了
✓ コアチーム5名確保
✓ 基本設計完了
✓ シードラウンド調達開始

### Q2（4-6月）: プロトタイプ開発開始

#### 開発面

□ プロトタイプ Type A 開発
  - ハードウェア試作（1号機）
  - 基本移動機能実装
  - テレプレゼンス機能実装
  - 操作UIの初版開発

□ 通信システム開発
  - 低遅延通信の実装
  - セキュリティ基盤構築

#### ユーザー調査

□ ターゲットユーザーヒアリング
  - ALS患者10名
  - 重度身体障がい者10名
  - 在宅介護者10名
  
□ 企業ヒアリング
  - ホテル業界5社
  - カフェ業界5社
  - オフィス管理会社5社

#### マーケティング

□ ブランディング
  - 会社名・サービス名決定
  - ロゴ・VI作成
  - Webサイト制作開始

□ PR活動開始
  - プレスリリース準備
  - メディアリスト作成

#### マイルストーン

✓ プロトタイプ1号機完成
✓ ユーザーヒアリング完了（30名）
✓ Webサイト公開
✓ シードラウンド調達完了（5,000万円）

### Q3（7-9月）: プロトタイプ改良・検証

#### 開発面

□ プロトタイプ改良
  - ユーザーフィードバック反映
  - 安全機能強化
  - UI/UX改善
  - Type Aの2号機製作

□ Type B 基本設計
  - ロボットアーム選定
  - 作業機能の設計

#### 実証実験準備

□ パイロットユーザー募集
  - 目標: 10名
  - 選定基準策定
  - 同意書・契約書作成

□ パイロット企業開拓
  - 目標: 3-5社
  - 提案資料作成
  - 無償または特別価格での提案

□ トレーニングプログラム開発
  - 操作者向けマニュアル
  - 研修カリキュラム
  - サポート体制構築

#### マイルストーン

✓ プロトタイプ2号機完成
✓ パイロットユーザー10名確保
✓ パイロット企業3社確保
✓ 実証実験計画確定

### Q4（10-12月）: 実証実験開始

#### 実証実験

□ Phase 1: 社内テスト（10月）
  - 社内での動作確認
  - バグ修正
  - 安全性確認

□ Phase 2: ユーザーテスト（11月）
  - 10名のパイロットユーザーでテスト
  - 操作性の検証
  - 改善点の洗い出し

□ Phase 3: 現場実証（12月）
  - 3社の現場で実証実験
  - 企業側フィードバック収集
  - 業務適合性検証

#### データ収集・分析

□ 定量データ
  - 稼働時間
  - 操作精度
  - トラブル発生率
  - 通信品質

□ 定性データ
  - ユーザー満足度
  - 企業側評価
  - 顧客（エンドユーザー）反応

#### マーケティング

□ メディア露出
  - プレスリリース配信
  - メディア向けデモ
  - 展示会出展検討

□ 実証事例の作成
  - ケーススタディ作成
  - 動画コンテンツ制作

#### Year 1 総括

達成目標:
✓ プロトタイプ完成・検証完了
✓ パイロットユーザー10名
✓ パイロット企業3社
✓ 実証実験データ取得
✓ シード資金調達完了

KPI:
- プロトタイプ台数: 3-5台
- 総稼働時間: 500時間以上
- ユーザー満足度: 70%以上
- 企業満足度: 70%以上

## Year 2: パイロット展開・改善期（2027年）

### Q1（1-3月）: フィードバック反映・量産設計

#### 開発面

□ 実証実験フィードバック反映
  - 優先度づけ
  - 設計変更
  - 機能追加・削除

□ 量産モデル設計
  - Type A 量産設計
  - Type B プロトタイプ完成
  - コスト最適化

□ マッチングプラットフォーム開発開始
  - 要件定義
  - UI/UX設計
  - システム開発着手

#### ビジネス面

□ 価格設定確定
  - レンタル価格
  - 販売価格
  - サービス価格

□ 契約書・約款整備
  - 利用規約
  - SLA（サービスレベル契約）
  - プライバシーポリシー

□ サポート体制構築
  - カスタマーサポートチーム立ち上げ
  - サポートツール導入
  - FAQ・マニュアル整備

#### 資金調達

□ シリーズA調達開始
  - 目標: 2億円
  - VCへのピッチ
  - 事業会社との提携交渉

#### マイルストーン

✓ 量産モデル設計完了
✓ Type B プロトタイプ完成
✓ マッチングプラットフォームα版リリース
✓ シリーズA調達開始

### Q2（4-6月）: 正式サービス準備

#### 製造面

□ 量産開始
  - Type A: 20台製造
  - 製造パートナー選定
  - 品質管理体制構築

□ Type B 量産設計
  - フィードバック反映
  - コスト最適化

#### サービス面

□ マッチングプラットフォーム開発
  - β版リリース
  - ユーザーテスト
  - 機能改善

□ オペレーション整備
  - シフト管理システム
  - 勤怠管理システム
  - 報酬計算システム

#### マーケティング

□ 正式ローンチ準備
  - ローンチイベント企画
  - プレスキット作成
  - Webマーケティング戦略

□ 顧客開拓
  - リードリスト作成
  - 営業資料作成
  - デモ機材準備

#### マイルストーン

✓ Type A 20台製造完了
✓ マッチングプラットフォームβ版
✓ オペレーション体制構築
✓ シリーズA調達完了（2億円）

### Q3（7-9月）: 正式サービス開始

#### サービスローンチ

□ 正式サービス開始（7月）
  - プレスリリース
  - ローンチイベント
  - メディア露出

□ 初期顧客獲得
  - 企業: 10社
  - 働き手: 30名
  - ロボット配置: 20台

#### 運用開始

□ カスタマーサポート開始
  - 問い合わせ対応
  - トラブルシューティング
  - 定期メンテナンス

□ データ収集・分析
  - 稼働データ
  - 満足度調査
  - 改善点抽出

#### 継続開発

□ Type B 量産開始
  - 5台製造
  - パイロット配置

□ AIアシスト機能強化
  - 自律ナビゲーション改善
  - 操作補助機能追加

#### マイルストーン

✓ 正式サービス開始
✓ 企業10社・働き手30名獲得
✓ ロボット20台稼働
✓ 月次収益400万円達成

### Q4（10-12月）: 事業拡大・改善

#### 事業拡大

□ 追加顧客獲得
  - 企業: 累計20社
  - 働き手: 累計50名
  - ロボット: 累計30台

□ Type B 本格展開
  - カフェ業界への営業強化
  - 10台追加配置

#### サービス改善

□ 継続的改善
  - 顧客フィードバック反映
  - 機能追加
  - UI/UX改善

□ 稼働率向上施策
  - マッチング精度向上
  - 新規案件開拓
  - クロスセル・アップセル

#### 組織強化

□ 採用強化
  - エンジニア5名追加
  - 営業5名追加
  - CS3名追加

□ オフィス拡張
  - 開発スペース確保
  - テストラボ設置

#### Year 2 総括

達成目標:
✓ 正式サービス開始
✓ 企業20社獲得
✓ 働き手50名登録
✓ ロボット30台稼働
✓ シリーズA調達完了

KPI:
- 年間売上: 5,000万円
- 稼働率: 60%
- 顧客満足度: 75%以上
- NPS: 30以上

## Year 3: スケールアップ期（2028年）

### Q1-Q2（1-6月）: 大規模展開準備

#### 製造拡大

□ 量産体制強化
  - 製造キャパ拡大
  - サプライチェーン最適化
  - 在庫管理システム導入

□ Type C 開発開始
  - 統合型モデルの設計
  - モジュラー設計の実装

#### 営業強化

□ 営業チーム拡大
  - 営業10名体制
  - エリア別営業組織
  - インサイドセールス立ち上げ

□ 代理店網構築
  - パートナー企業開拓
  - 代理店契約5社
  - パートナートレーニング

#### マーケティング強化

□ デジタルマーケティング
  - SEO/SEM強化
  - コンテンツマーケティング
  - SNS運用本格化

□ イベント・展示会
  - 業界展示会出展
  - セミナー開催
  - Webinar実施

### Q3-Q4（7-12月）: 急速拡大

#### 事業拡大

□ ロボット配置拡大
  - 累計100台配置
  - 全国主要都市カバー
  - 多様な業種への展開

□ 働き手コミュニティ拡大
  - 累計150名登録
  - コミュニティイベント
  - ピアサポート体制

#### 新サービス展開

□ プレミアムサービス
  - AIアシスト強化版
  - カスタマイズサービス
  - データ分析サービス

□ Type C 正式リリース
  - オールインワン型
  - エンタープライズ向け

#### Year 3 総括

達成目標:
✓ ロボット100台配置
✓ 企業100社獲得
✓ 働き手150名登録
✓ 全国主要都市展開

KPI:
- 年間売上: 3億円
- 稼働率: 70%
- 黒字化達成（Q3-Q4）
- 市場シェア: 30%

## Year 4-5: 全国展開・新規事業（2029-2030年）

### 主要施策

#### 全国展開

□ 全国47都道府県カバー
  - 地方拠点設置
  - 地域パートナー網
  - 地方自治体との連携

□ ロボット台数拡大
  - Year 4: 200台
  - Year 5: 500台

#### 新規事業展開

□ 新業種開拓
  - 製造業
  - 医療・介護
  - 教育
  - エンターテイメント

□ 新サービス
  - 個人向けサービス
  - B2B2Cモデル
  - SaaS型プラットフォーム

#### グローバル展開検討

□ 海外市場調査
  - アジア市場（シンガポール、韓国）
  - 北米市場

□ パートナーシップ
  - 現地パートナー探索
  - 規制調査

#### 資金調達

□ シリーズB/C
  - Year 4: 5-10億円
  - IPO検討開始（Year 5）

#### Year 4-5 目標

KPI:
- 年間売上: 5-10億円
- ロボット台数: 200-500台
- 企業顧客: 300-500社
- 働き手: 500-1,000名
- 市場シェア: 50%以上
- 営業利益率: 10-15%

## 技術開発ロードマップ

### ハードウェア進化

Year 1:
├─ Type A プロトタイプ
└─ 基本機能実装

Year 2:
├─ Type A 量産モデル
├─ Type B プロトタイプ
└─ 安全性・信頼性向上

Year 3:
├─ Type B 量産モデル
├─ Type C 開発
└─ モジュラー設計実装

Year 4-5:
├─ 次世代モデル開発
├─ 新業種向けカスタマイズ
└─ コスト50%削減

### ソフトウェア進化

Year 1:
├─ 基本操作UI
├─ テレプレゼンス
└─ 低遅延通信

Year 2:
├─ マッチングプラットフォーム
├─ AIアシスト基本機能
└─ 自律ナビゲーション

Year 3:
├─ AI機能大幅強化
├─ 音声認識・自動応答
├─ データ分析機能
└─ API公開

Year 4-5:
├─ 完全自律機能
├─ 高度なAI対話
├─ VR/AR統合
└─ エコシステム構築

## リスク管理とマイルストーン

### 主要リスクと対策

| リスク | 対策 | 判断時期 |
| --- | --- | --- |
| 技術開発遅延 | バッファ期間確保、外部リソース活用 | 各Q末 |
| 資金不足 | 早期の資金調達、コスト管理徹底 | 月次 |
| 市場受容性 | パイロット段階での検証、ピボット準備 | Year 1 Q4 |
| 競合参入 | 先行者利益確保、特許戦略 | 継続的 |
| 規制変更 | 行政との対話、コンプライアンス体制 | 継続的 |

### Go/No-Go判断ポイント

#### Year 1 Q4

✓ プロトタイプ検証成功
✓ ユーザー満足度70%以上
✓ 企業3社以上の導入意向
✓ シード資金調達完了

→ GO: Year 2へ進む
→ NO-GO: ピボットまたは事業見直し

#### Year 2 Q4

✓ 20台以上の稼働
✓ 年間売上5,000万円達成
✓ 稼働率60%以上
✓ シリーズA調達完了

→ GO: Year 3へ進む
→ NO-GO: 事業規模縮小または戦略見直し

#### Year 3 Q4

✓ 100台配置達成
✓ 年間売上3億円達成
✓ 黒字化達成
✓ 市場シェア30%確保

→ GO: 全国展開へ
→ NO-GO: 戦略的撤退または事業売却検討

作成日: 2026年2月2日 バージョン: v1.0 ステータス: Draft